Na temelju članka 74 Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18,  110/18 i 32/20) i članaka 30. Statuta Općine Kijevo («Službeno glasilo općine Kijevo 15/18 i 18/18, Općinsko vijeće Općine Kijevo, na svojoj 18. sjednici održanoj dana 08.04.2020. godine donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa

održavanja  komunalne infrastrukture

na području Općine Kijevo za 2019. godinu

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture  za 2019. godinu donesen je na 11. sjednici Općinskog vijeća dana 17.12.2018. godine a izmjene i dopune na 17. sjednici od 17.12.2019. godine.

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kijevo za 2019. godinu ostvaren je kako slijedi:

Red.br.                         Naziv objekta	  Planirano 2019.  	Izmjene        Izvršeno 2019.

- Čišćenje snijega na području

Općine Kijevo	i ost. 		15.000,00 		15.000,00	      7.812,00

2. 	Održavanje nerazvrstanih cesta	 10.000,00 		10.000,00              9.250,00

3. 	Održavanje javne rasvjete 	            10.000 ,00	            10.000,00             11.910,00

_____________________________________________________________________________

UKUPNO: 				35000,00                 35.000,00	    28.972,00

članak 3.

Ovo Izvješće objaviti će se u  „Službenom glasilu općine Kijevo“.

Klasa: 363-01/20-01/18

Ur.broj: 2182/15-01/20-05

Kijevo,  08.04.2020. godine

## OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE KIJEVO

PREDSJEDNIK:

Martin Ercegovac v.r.